PLAN DE IMPLEMENTACIÓN V5

Tienda Virtual — Autómata Comercial Multicanal

V4 + corrección de los 32 hallazgos de la auditoría de código · 6 de octubre de 2026

Cómo leer este documento. V5 conserva el diseño de V4 y le añade lo que la auditoría encontró y V4 no cubría: endurecimiento de seguridad, ingesta durable de webhooks, reservas persistentes, política de estados vendibles, migraciones verificadas y las correcciones puntuales. La sección 17 relaciona cada uno de los 32 hallazgos (C1–C7, A1–A13, M1–M12 del informe de auditoría) con su fase y su prueba. Las decisiones de la sección 3 son recomendaciones por confirmar. Los fragmentos SQL son bocetos: los nombres son ilustrativos y deben ajustarse al esquema real.

# 1. Qué cambia respecto a V4

| Tema | Qué se añade o cambia | Hallazgos |
| --- | --- | --- |
| Endurecimiento inmediato (F1) | Nueva fase temprana con correcciones independientes del rediseño: CSP/htmx, timeouts, límite de cuerpo en streaming, confirmar-pago idempotente, contraoferta ≤ PP, errores de GraphQL, escape en onclick, IP detrás de proxy, llave de Gemini en cabecera. | A8, A9, A11, A12, A13, C5, M5, M6, M9 |
| Ingesta durable de webhooks | Guardar el evento y recién entonces responder 200; un worker lo procesa. PROCESSING caduca; FAILED se reprocesa; sin degradación silenciosa a memoria. | A1, A10 |
| Reservas persistentes | Sección propia: tabla, estados, id por UUID, límite por cliente, carga al arrancar, reserva pagada consumida en la venta. | C3, A4, M1, M8 |
| Venta y devoluciones | confirmar-pago llama a una función SQL idempotente con la clave del producto (no el nombre) y precio numérico. Libro de ventas por orden/línea para cancelaciones. | C1, C5, A5, M4 |
| Caché solo tras commit | Principio nuevo: ninguna escritura en AppStore antes del commit. Aplica a venta, reserva e importación. | C7, A2 |
| Estados vendibles | Decisión D9: solo ciertos estados se negocian y aparecen en la vitrina. | C2, M3 |
| Importador y parser | Upsert parcial por columna, cantidad validada, fórmulas sin notación científica, PM no se importa, costo y reparación separados, sanitización solo al exportar. | C6, A6, A7, M10 |
| Adaptadores y canales | Publicaciones persistidas, consultas GraphQL con variables, locación obligatoria, versión de API configurable, stubs que devuelven NO_IMPLEMENTADO. | C4, A11, M7, M12 |
| Migraciones y retención | Flyway con verificación de versión al arrancar, SSL obligatorio, purga de tablas de eventos y conversaciones. | M2, M11 |
| Concurrencia del pipeline | Lock por producto, E/S en Dispatchers.IO, limpieza de locks, prueba de carga. | A2, A3 |
| Trazabilidad | Matriz hallazgo → fase → prueba (sección 17) y 41 pruebas obligatorias (V4 tenía 20). | Los 32 |

# 2. Línea base verificada contra el código

Revisión del ZIP Tienda-virtual-main y auditoría posterior (informe aparte). Lectura estática: no se compiló ni se ejecutó el proyecto.

| Elemento | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Lectura de negocio.xls al arrancar | Hecho | No hay lectura automática; el Excel entra por /api/excel/upload. |
| Carga del AppStore desde BD | Parcial | Carga productos, pero reinicia vendidas = 0 y reservas = 0 (C2, C3) y continúa con AppStore vacío si falla. |
| Inventario 1..N | Parcial | recordSale(1) fijo; marcarVendido marca el producto completo y no baja cantidad. |
| Venta atómica en BD | Pendiente | Memoria primero, BD después; el webhook de Shopify no escribe en BD (C1). |
| Reservas | Pendiente | Solo en memoria; la conversación no guarda el id de reserva ni los mensajes (C3). |
| Idempotencia de eventos | Parcial | Dos tiempos, pero PROCESSING no caduca y Meta recibe 200 antes de procesar (A1). |
| Outbox | Pendiente | Tabla creada, sin ningún worker; respuestas fallidas se pierden (A10). |
| Sincronización con canales | No funciona | channelMappings nunca se llena; Meta es un stub; Shopify ignora errores GraphQL (C4, A11). |
| Importador | Parcial con defectos | Borra socios y fechas, cantidad inválida pasa a 1, PM y costo divergen de la BD (C6, A6, A7). |
| Migraciones | Manual | Sin Flyway ni verificación de versión (M2). |
| Tablero y seguridad | Parcial | CSP bloquea htmx; límites de cuerpo evitables; throttle por IP de proxy (A12, A8, M6). |
| Plantilla oficial | Falta el archivo | formato imp/plantilla_importacion_tienda.xlsx no está en el ZIP. |

Documentos del repo. PLAN_DE_IMPLEMENTACION_v5_rev2.md y el Plan Maestro v5.3 deben fusionarse con este plan o retirarse, para no mantener tres numeraciones de fase.

# 3. Decisiones de diseño (recomendaciones por confirmar)

| ID | Decisión | Recomendación | Bloquea |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Significado de cantidad_total | Existencias físicas actuales. Vender N hace cantidad_total = cantidad_total − N; el historial queda en sale_items. Disponible = cantidad_total − cantidad_reservada. Al migrar: cantidad_total = stockMaestro − unidadesVendidas. | F4, F5, F10 |
| D2 | cantidad_reservada en el Excel | Quitarla de la importación; solo el sistema crea reservas. | F10 |
| D3 | Modelo de negocio (estado, reparaciones, socios, PM = costo total × 1,5, fechas) | Conservarlo como columnas opcionales y tablas existentes. Abandonarlo es un cambio funcional que se aprueba aparte. | F4, F10 |
| D4 | sku vs. Key | Mantener Key interna y llamar sku a la columna del Excel, con mapeo documentado. | F4, F10 |
| D5 | Importación todo-o-nada vs. parcial | Todo-o-nada por defecto; parcial opcional con confirmación explícita. | F10 |
| D6 | Eventos hacia canales: absoluto vs. delta | Valor absoluto con versión monótona por SKU; el worker descarta versiones menores. | F8 |
| D7 | Venta externa con stock central 0 | Registrar como excedente, alertar y aplicar la política del negocio; colchón de seguridad por canal. | F8 |
| D8 | Arranque sin BD | En producción el proceso no arranca; memoria solo para pruebas con bandera explícita. | F2 |
| D9 | Estados vendibles (nuevo) | Solo Publicado y Negociación se negocian y aparecen en la vitrina. Comprado, Vendido, Inactivo y Otro no. Hoy solo Inactivo bloquea. | F1, F4 |
| D10 | Límites de reserva (nuevo) | Máximo 1 reserva activa por conversación (ya existe) y N por cliente/hora configurable; TTL 15 min; reserva pagada se consume al vender. | F6 |
| D11 | Proxies de confianza (nuevo) | TRUST_PROXY_HOPS = número de proxies; la IP del cliente es la entrada correspondiente de X-Forwarded-For. | F1 |
| D12 | Retención de datos (nuevo) | Purgar eventos procesados a los 30 días y conversaciones cerradas a los 180; mensajes persistidos con tope por conversación. | F2 |
| D13 | Versión de la API de Shopify (nuevo) | Variable SHOPIFY_API_VERSION obligatoria y revisión trimestral; hoy está fija en el código. | F1 |

# 4. Principios

- Supabase es la única fuente de verdad. El AppStore es caché derivada y se escribe solo después de un commit exitoso.

- Excel solo es entrada manual desde el Dashboard; negocio.xls no participa.

- Ningún dato ficticio ni degradación silenciosa: si falta la BD o el esquema, el sistema falla de forma visible.

- Toda llamada externa lleva timeout y todo fallo de un canal queda registrado y reintentable.

- Ningún adaptador devuelve éxito si no hizo nada. Lo no implementado devuelve NO_IMPLEMENTADO.

- Toda operación que cambia stock es atómica, idempotente por evento y deja un registro auditable.

- Las pruebas cierran cada fase.

# 5. Modelo de inventario

| Campo | Significado |
| --- | --- |
| cantidad_total | Existencias físicas actuales (sin lo ya vendido). |
| cantidad_reservada | Unidades apartadas por reservas activas o confirmadas aún no consumidas. Solo la modifica el sistema. |
| cantidad_disponible | cantidad_total − cantidad_reservada (calculada o columna generada). |
| version | Entero que sube con cada cambio; ordena eventos hacia canales y protege la importación. |

Restricciones de BD: CHECK (cantidad_total >= 0), CHECK (cantidad_reservada >= 0), CHECK (cantidad_reservada <= cantidad_total). Se retira la tolerancia actual a stock negativo.

Al arrancar se cargan cantidades, reservas activas y publicaciones desde BD. Un producto con estado no vendible (D9) se carga, pero no entra al catálogo del bot ni a la vitrina (C2, M3).

# 6. Venta atómica e idempotente

La venta es una función SQL transaccional; la aplicación no hace SELECT de stock seguido de UPDATE y no toca el AppStore hasta el commit.

CREATE FUNCTION tienda.vender_unidades(

p_key TEXT, p_qty INT, p_event_id TEXT, p_origen TEXT,

p_precio_unit BIGINT, p_reserva_id TEXT DEFAULT NULL,

p_order_id TEXT DEFAULT NULL, p_line_id TEXT DEFAULT NULL)

RETURNS JSONB AS $$

-- 1. Idempotencia: INSERT en eventos_procesados ON CONFLICT DO NOTHING;

--    si ya existía, devolver el resultado guardado (sin descontar).

-- 2. UPDATE inventario SET cantidad_total = cantidad_total - p_qty,

--      cantidad_reservada = cantidad_reservada - <qty de la reserva>,

--      version = version + 1

--    WHERE key = p_key AND cantidad_total - cantidad_reservada + <qty reserva> >= p_qty

--    RETURNING ...;   -- 0 filas => SIN_STOCK, no cambia nada.

-- 3. INSERT venta y venta_items (con p_order_id y p_line_id).

-- 4. Si hay reserva: pasarla a CONSUMED.

-- 5. INSERT en outbox: stock_changed(key, version, stock_objetivo) por canal publicado.

$$ LANGUAGE plpgsql;

## Puntos que cierran la auditoría

- confirmar-pago invoca esta función con la clave del producto guardada en la reserva y el precio acordado numérico; ya no busca por nombre ni interpreta el texto "$120.000 COP" (A5). Un precio 0 se rechaza.

- Repetir el pago devuelve el resultado anterior (C5): no hay segunda venta ni segundo descuento.

- Los deals del tablero se leen de BD, no de una lista en memoria de 100 elementos; un deal antiguo o posterior a un reinicio se puede confirmar (A5).

- Shopify: orders/create llama a la misma función con order_id y line_id; el webhook deja de actualizar solo la memoria (C1).

- Cancelaciones: devolver_unidades busca la venta por order_id/line_id; una cancelación repetida o sin venta previa no descuenta ventas de otras órdenes (M4). Reembolsos parciales: se devuelve solo lo reembolsado.

- Líneas sin SKU o con cantidad no numérica se rechazan con registro, no se asume 1 (M4).

- Tras el commit, y solo entonces, se actualiza el AppStore (C7, A2).

# 7. Reservas persistentes

Hoy las reservas viven en un mapa en memoria y la conversación no guarda su id (C3). V5 las lleva a BD.

| Aspecto | Diseño |
| --- | --- |
| Tabla | tienda.reservas con reservation_id (UUID), conversation_id, product_key, quantity, status, expires_at, order_ref. Columna current_reservation_id en conversaciones (nueva migración). |
| Estados | ACTIVE → CONFIRMED (pago verificado) → CONSUMED (venta registrada); ACTIVE → EXPIRED; ACTIVE/CONFIRMED → CANCELLED. Una reserva CONSUMED o CANCELLED nunca se libera de nuevo (A4). |
| Crear | tienda.reservar(key, conversacion, qty, ttl) con UPDATE condicional sobre inventario; no hay verificar-y-luego-insertar (M1). Id por UUID, no por segundos. |
| Expirar | liberar_vencidas solo toca las reservas que vencen en esa ejecución y solo restablece conversaciones cuya reserva actual es una de ellas (M1). |
| Confirmar pago | confirmar_pago actualiza la reserva y la conversación en una transacción y devuelve la fila afectada; el tablero lo ejecuta con BD (C3). Sin extender 365 días: CONFIRMED no expira por estado. |
| Cambio de producto | Solo se libera una reserva ACTIVE. Una reserva pagada no se libera al preguntar por otro producto (A4). |
| Límites | D10: máximo de reservas por cliente y hora; evita bloquear el catálogo con "reservar" en bucle (M8). |
| Arranque | Se cargan reservas ACTIVE y CONFIRMED; las vencidas se expiran antes de abrir el puerto. |
| Conversación | Se persisten los mensajes (con tope) y el id de la reserva (C3). |
| Venta desde chat | registrar_venta_chat exige reserva CONFIRMED; no vende desde PAYMENT_PENDING (M1). |

# 8. Sincronización multicanal y adaptadores

Flujo: canal o cliente → pipeline → vender_unidades (transacción) → Outbox → worker → Shopify / Meta / otros.

## Publicaciones y Outbox

- Publicaciones persistidas (sku, canal, external_id, publicado, stock_publicado) y cargadas al arrancar; el mapa channelMappings deja de ser memoria sin dueño (C4).

- Outbox generalizado con columna tipo: mensaje o stock_changed. Campos: id, tipo, sku, canal, versión, stock_objetivo, estado, intentos, proxima_ejecucion, ultimo_error.

- Estados PENDING → SENDING → SENT; FAILED con backoff; DEAD tras el máximo de intentos, visible en el Dashboard.

- El worker toma lotes con FOR UPDATE SKIP LOCKED y descarta eventos cuya versión sea menor a la última enviada (D6).

- Si un canal falla, la venta no se revierte. Las respuestas a clientes que fallan también van a Outbox y se reintentan (A10).

- El reconciliador compara stock_publicado y stock real del canal con el central y emite correcciones; se puede ejecutar a mano.

- Las reservas también se reflejan en canales (stock disponible), no solo las ventas.

## Adaptadores

| Adaptador | Corrección |
| --- | --- |
| Shopify · setStock | Revisar errors y userErrors del cuerpo (HTTP 200 no es éxito) y THROTTLED → reintento (A11). Éxito solo con inventoryAdjustmentGroup. |
| Shopify · configuración | SHOPIFY_LOCATION_ID obligatoria (sin valor de ejemplo) y SHOPIFY_API_VERSION configurable (A11, D13). |
| Shopify · consultas | GraphQL con variables, no interpolación: sku, ids y textos viajan como variables; descripción escapada como HTML (M7). |
| Meta Catalog | Mientras no exista la integración devuelve NO_IMPLEMENTADO; la saga no lo cuenta como éxito y el tablero lo marca (M12). |
| Clientes HTTP | Plugin de timeouts (conexión, solicitud, socket) y reintentos acotados en Shopify, WhatsApp y Meta Messaging (A9). |
| Gemini | Llave en la cabecera x-goog-api-key, no en la URL; relanzar CancellationException dentro de withTimeoutOrNull; escapar delimitadores del mensaje; validar la intención crítica con reglas locales (A9, M9). |
| Venta externa con stock 0 | Política D7: excedente, alerta y decisión del negocio. |

# 9. Webhooks e idempotencia durable

Hoy el servidor responde 200 a Meta antes de procesar y un evento PROCESSING que cae queda bloqueado para siempre (A1). V5 invierte el orden: primero se guarda, después se responde.

## Flujo

- Verificar firma sobre el cuerpo leído con límite duro en streaming (A8). Chunked o sin Content-Length también se limita.

- Insertar el evento crudo en eventos_entrantes (canal, id externo, cuerpo, estado RECIBIDO) con clave única. Si ya existe, responder 200 sin reprocesar.

- Responder 200 solo cuando el INSERT se confirmó. Si la BD falla, responder 5xx para que el origen reintente. Nunca se cae a memoria en silencio.

- Un worker toma eventos RECIBIDO con SKIP LOCKED, los marca PROCESSING con marca de tiempo y los procesa.

- PROCESSING caduca: pasado el tiempo máximo vuelve a RECIBIDO. FAILED se reintenta con backoff y pasa a DEAD tras N intentos, visible en el Dashboard.

- Las transiciones son UPDATE condicionales con conteo de filas: dos workers no toman el mismo evento.

- Los efectos sobre stock se aplican con vender_unidades (idempotente por event_id), así que un reproceso no duplica.

Retención (D12): los eventos DONE se purgan a los 30 días; las conversaciones cerradas a los 180 (M11).

# 10. Concurrencia y rendimiento del pipeline

- El AppStore deja de ser fuente de escritura: el pipeline lee de la caché y escribe vía BD (A2).

- Se reemplaza el lock global por lock por producto (o por la propia fila en BD); un cliente lento ya no bloquea a los demás (A3).

- Las llamadas JDBC se ejecutan en Dispatchers.IO, no dentro de un Mutex en Dispatchers.Default.

- El mapa de locks por conversación se limpia por inactividad (A3).

- Pool Hikari dimensionado según carga y con timeout de conexión y detección de fugas.

- Prueba de carga: 100 conversaciones concurrentes con latencia p95 medida antes y después.

# 11. Arranque

- Validar configuración obligatoria (BD con sslmode=require, claves, versiones de API, location de Shopify). Si falta algo esencial, el proceso termina con mensaje claro (D8, M11).

- Conectar a Supabase y verificar la versión del esquema con Flyway; si no coincide, no arranca (M2).

- Cargar productos, inventario, reservas activas, publicaciones y estado de canales.

- Construir el AppStore únicamente como caché derivada.

- Expirar reservas vencidas y reprocesar eventos PROCESSING caducados.

- Arrancar workers: eventos entrantes, Outbox, expiración de reservas, reconciliador, purga.

- No leer negocio.xls ni ningún Excel.

Se eliminan: InMemoryConversationStore e InMemoryProcessedEventStore como respaldo automático y el mensaje "Continuando con AppStore vacío".

# 12. Eliminación de negocio.xls

- Búsqueda global (start.sh, start.bat, Dockerfile, README, texto del Dashboard) para confirmar que nada lo lee.

- Retirar NEGOCIO.xlsx del repo tras migrar; guardarlo fuera como respaldo histórico.

- Corregir el texto del Dashboard que sugiere NEGOCIO.xlsx y apuntar a la plantilla oficial.

- Migrar los históricos con el importador, primero en staging; luego el sistema funciona sin el archivo.

# 13. Plantilla Excel, parser e importador

Requisito previo. formato imp/plantilla_importacion_tienda.xlsx no estaba en el ZIP. Debe incorporarse al repo y esta sección verificarse contra él antes de F10.

## Contrato de la plantilla

Hojas LEEME, Productos, Canales y Publicaciones; columnas de V3 con los ajustes de V4 (sin cantidad_reservada; columnas de negocio opcionales; stock_publicado y ultima_sincronizacion informativos; versión de plantilla validada al importar).

## Correcciones del parser y del importador

| Problema | Corrección |
| --- | --- |
| Upsert borra socios, fechas, link, requiere_reparación (C6) | Upsert parcial: solo se escriben las columnas presentes en el archivo; las demás se leen y se conservan. Prueba con reparto de socios definido antes y después. |
| Caché modificada antes del commit (C7) | El importador arma la lista de cambios, ejecuta la transacción y, solo si hizo commit, aplica la caché. Un fallo no deja datos parciales en memoria. Un estado "Vendido" en el Excel se valida antes (no lanza excepción a mitad). |
| Cantidad inválida pasa a 1 (A6) | Entero ≥ 0 obligatorio; vacío, decimal o texto es error de fila con hoja, fila y columna. Si la columna no existe, no se modifica la cantidad. |
| Fórmulas numéricas (A6) | Se leen con BigDecimal y formato sin notación científica; valores de 10 millones o más y decimales como 1234567.5 se tratan según la regla de redondeo definida (rechazo explícito o redondeo, a decidir con D3), no como error genérico. |
| Claves con distinta capitalización (A6) | Normalización única de la clave (mayúsculas/minúsculas) en el parser y la BD (índice único sobre la forma normalizada). |
| PM del Excel vs. PM de la BD (A7) | El PM no se importa; tras el upsert se relee el PM calculado por la BD y se usa en la caché. El importador avisa si el PM del archivo difiere del calculado. |
| Costo exportado con reparación (A7) | La exportación escribe precio de compra y reparación en columnas separadas; reimportar un archivo exportado no cambia ningún costo (prueba de ida y vuelta). |
| Sanitización altera datos guardados (M10) | No se prefija apóstrofe al importar; se sanitiza solo al exportar. Se limpian apóstrofes ya almacenados con una migración revisada. |
| Subida sin límite real (A8) | Lectura en streaming con tope de 5 MB, validación de tipo y de hojas esperadas, y rol específico para importar. |

## Flujo del Dashboard

Dashboard → Importar → Seleccionar archivo → Analizar → Previsualizar → Validar → Confirmar → Supabase → Outbox → canales. Staging con hash SHA-256 del archivo y versión de cada SKU; confirmar aplica exactamente lo previsualizado; si la versión cambió por una venta o reserva, la fila queda en conflicto. Todo-o-nada por defecto (D5). Tabla importaciones con usuario, fecha, hash, estado, conteos y errores.

# 14. Seguridad y endurecimiento

| Tema | Corrección |
| --- | --- |
| Tablero: htmx bloqueado por la CSP (A12) | Servir htmx desde el propio servidor (script-src self) o añadir el origen exacto con SRI. Prueba que ningún script cargado queda fuera de la CSP. |
| Scripts externos sin SRI (A12) | Integridad (SRI) en todo script de tercero; evaluar compilar Tailwind en vez de usar el CDN. |
| XSS potencial en onclick (M5) | Reemplazar onclick con comillas interpoladas por atributos data-* y un listener; o escapar para contexto JS. |
| Límite de intentos con proxy (M6) | D11: TRUST_PROXY_HOPS y toma de la entrada de X-Forwarded-For que corresponda; con proxy sin configurar, el límite se aplica por usuario además de por IP para que un atacante no bloquee al dueño. |
| Cuerpos sin límite real (A8) | Tope de 1 MB en streaming para webhooks y subida (incluye chunked). |
| Llave de Gemini en la URL (A9) | Cabecera x-goog-api-key; los mensajes de excepción no incluyen URLs con secretos. |
| Prompt injection (M9) | Escapar </user_message> y delimitadores; reglas locales validan la intención antes de reservar. |
| Consultas GraphQL (M7) | Variables en vez de interpolación (ver sección 8). |
| Conexión a BD (M11) | sslmode=require validado al arrancar. |
| Contraoferta mayor al publicado (A13) | El motor limita el resultado a PP y rechaza negociar si PM > PP o PM = PP (se vende a PP). Prueba de propiedad: nunca una contraoferta > PP ni ≤ PM. |
| Estados vendibles (M3) | D9 aplicado en el catálogo del bot, la vitrina y la reserva. |
| Reservas en bucle (M8) | D10 (sección 7). |

# 15. Migraciones y esquema

- Instalar Flyway y numerar V001…V0NN con tienda. explícito en todas (V002 hoy no lo tiene) (M2).

- La app verifica la versión al arrancar y se niega a iniciar si el esquema no coincide.

- Nuevas migraciones: current_reservation_id, mensajes, venta_items con order_id/line_id, publicaciones, importaciones, eventos_entrantes, outbox generalizado, CHECK de cantidades, índice único de clave normalizada, purga programada.

- Las funciones SQL (reservar, liberar_vencidas, confirmar_pago, registrar_venta_chat) se reescriben y se invocan desde Kotlin; hoy ninguna se usa (M1).

- Tras cada migración, función de verificación de integridad con salida revisable.

# 16. Fases reordenadas

Las fases F0 y F1 no dependen del rediseño; F1 es barata y cierra riesgos de seguridad y de operación desde el primer día. Cada fase termina con sus pruebas en verde.

| Fase | Nombre | Entregables | Cierra |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | Línea base y decisiones | Backup y snapshot. Confirmar D1–D13. Incorporar la plantilla oficial. Fusionar planes. Testcontainers con Postgres real. | Decisiones |
| F1 | Endurecimiento inmediato | htmx/CSP+SRI; timeouts en los 4 HttpClient; llave Gemini en cabecera; límite de cuerpo en streaming; confirmar-pago idempotente; contraoferta ≤ PP; errores GraphQL y location/versión obligatorias; data-* en lugar de onclick; hops de proxy; escape de prompt. | A8, A9, A11, A12, A13, C5 (parcial), M5, M6, M9 |
| F2 | Migraciones y fail-fast | Flyway + verificación de versión; sslmode; fallbacks silenciosos eliminados; purga; retirar referencias a negocio.xls. | M2, M11, D8 |
| F3 | Refactor estructural | Separar Application.kt en rutas, workers y bootstrap; E/S en Dispatchers.IO; lock por producto; limpieza de locks; sin cambios funcionales. | A2 (base), A3 |
| F4 | Modelo 1..N y reservas persistentes | Migración de cantidades (D1); CHECK; tabla de reservas y conversación con reserva y mensajes; estados vendibles (D9); publicaciones persistidas; carga desde BD. | C2, C3, M3 |
| F5 | Venta atómica | vender_unidades y devolver_unidades; adaptar confirmar-pago y el webhook de Shopify; libro de ventas por orden/línea; caché tras commit. | C1, C5, A2, A5, M4 |
| F6 | Reservas y pagos | reservar con UPDATE condicional; liberar_vencidas acotada; estados de reserva; límites por cliente; confirmar_pago desde BD. | A4, M1, M8 |
| F7 | Ingesta durable de webhooks | eventos_entrantes, ACK tras persistir, worker con SKIP LOCKED, PROCESSING con caducidad, reintentos y DEAD. | A1 |
| F8 | Outbox, canales y reconciliación | Outbox generalizado, worker versionado, reconciliador, adaptadores honestos (NO_IMPLEMENTADO), consultas con variables, política D7. | C4, A10, M7, M12 |
| F9 | Arranque desde Supabase | Carga completa y validada; workers; expiración y reproceso al iniciar. | C2, C3 (verif.) |
| F10 | Importador y parser | Contrato de la plantilla; upsert parcial; validaciones; caché tras commit; staging, hash, conflictos, auditoría; ida y vuelta sin cambios. | C6, C7, A6, A7, A8, M10 |
| F11 | Dashboard | Stock total/reservado/disponible; publicaciones; ventas; reservas; Outbox y eventos DEAD; divergencias; importaciones. | Visibilidad |
| F12 | Staging y migración de históricos | Ensayo con los datos reales de NEGOCIO.xlsx vía importador; pruebas de carga, reinicio y recuperación. | Riesgo de datos |
| F13 | Producción | Backup, migración final, verificación, plan de reversa, retirada definitiva de negocio.xls. | Salida |

# 17. Matriz de trazabilidad de la auditoría

Cada hallazgo del informe de auditoría tiene una fase que lo corrige y una prueba que lo verifica (números de la sección 18).

| ID | Hallazgo | Fase | Prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Ventas de Shopify no se guardan en BD | F5 | T21 |
| C2 | Producto vendido reaparece tras reiniciar | F4, F9 | T20 |
| C3 | Reservas y reserva-id no persistidos; confirmPayment falla con BD | F4, F6 | T22, T23 |
| C4 | channelMappings vacío; saga inoperante | F4, F8 | T36 |
| C5 | confirmar-pago no idempotente | F1, F5 | T24 |
| C6 | Importar borra socios, fechas y link | F10 | T25 |
| C7 | Caché modificada antes del commit | F5, F10 | T26 |
| A1 | PROCESSING sin caducidad; ACK antes de procesar | F7 | T27, T28 |
| A2 | Carreras de lectura-modificación-escritura | F3, F5 | T29 |
| A3 | Lock global con JDBC bloqueante | F3 | T30 |
| A4 | Reserva pagada liberada al cambiar de producto | F6 | T31 |
| A5 | confirmar-pago por nombre, deals en memoria, precio 0 | F5 | T32, T33 |
| A6 | Cantidad inválida → 1; fórmulas; claves | F10 | T34, T35 |
| A7 | PM y costo divergen; ida y vuelta duplica reparación | F10 | T37 |
| A8 | Límite de cuerpo evitable (chunked) | F1 | T38 |
| A9 | Sin timeouts; llave Gemini en URL | F1 | T39, T40 |
| A10 | Respuestas fallidas sin reintento | F8 | T41 |
| A11 | Errores GraphQL ignorados; location/versión | F1, F8 | T42 |
| A12 | CSP bloquea htmx | F1 | T43 |
| A13 | Contraoferta = PP + 1 | F1 | T44 |
| M1 | Funciones SQL sin bloqueo; ids; liberar_vencidas | F6 | T45 |
| M2 | Sin ejecutor de migraciones | F2 | T46 |
| M3 | Estados no vendibles se negocian | F4 | T47 |
| M4 | Cancelación sin vínculo a la orden | F5 | T48 |
| M5 | onclick con entidad HTML | F1 | T49 |
| M6 | Límite de intentos con proxy | F1 | T50 |
| M7 | GraphQL por interpolación | F8 | T51 |
| M8 | Reservas en bucle | F6 | T52 |
| M9 | Inyección en el prompt | F1 | T53 |
| M10 | Sanitización muta datos | F10 | T54 |
| M11 | Sin purga; sslmode no forzado | F2 | T55 |
| M12 | Stubs devuelven OK | F8 | T56 |

# 18. Pruebas obligatorias

T1–T19 son las pruebas V3/V4 (ver V4, sección 13). T20–T56 son nuevas y cubren la auditoría. Las de concurrencia, reinicio, idempotencia y recuperación usan Postgres real (Testcontainers).

| # | Prueba | Fase | Cubre |
| --- | --- | --- | --- |
| T1–T6 | Ventas 1/N, reservas, expiración y venta simultánea sobre stock 1 (V3/V4). | F5, F6 | Base |
| T7–T13 | Canal caído → Outbox; reinicio; importación y columnas ausentes; webhook repetido (V3/V4). | F7–F10 | Base |
| T14–T19 | Venta mayor al disponible; importar durante una venta; hash alterado; eventos desordenados; excedente externo; reconciliador (V4). | F5–F10 | Base |
| T20 | Vender → reiniciar → el producto vendido no vuelve a estar disponible ni "in stock" en la vitrina. | F4, F9 | C2 |
| T21 | Orden de Shopify → reiniciar → el stock sigue descontado; cancelación también persistida. | F5 | C1 |
| T22 | Reservar → reiniciar → la reserva sigue activa con su cantidad y vencimiento. | F4 | C3 |
| T23 | Confirmar pago con BD → la reserva pasa a CONFIRMED y no vence. | F6 | C3 |
| T24 | confirmar-pago repetido (doble clic) → una sola venta y un solo descuento. | F1, F5 | C5 |
| T25 | Reimportar un producto con socios, fechas y link → siguen intactos y la venta posterior funciona. | F10 | C6 |
| T26 | Importación que falla a mitad → ni BD ni AppStore cambian. | F10 | C7 |
| T27 | Evento PROCESSING caducado → se reprocesa una sola vez. | F7 | A1 |
| T28 | Mensaje cuyo procesamiento falla → reintentado por el worker; tras N fallos queda DEAD y visible. | F7 | A1 |
| T29 | Reserva y venta simultáneas del mismo SKU → ninguna actualización se pierde. | F3, F5 | A2 |
| T30 | 100 conversaciones concurrentes → un cliente lento no bloquea a los demás (p95 medido). | F3 | A3 |
| T31 | Cliente con reserva pagada pregunta por otro producto → la reserva pagada no se libera. | F6 | A4 |
| T32 | Dos productos con el mismo nombre → se vende el de la reserva (por clave). | F5 | A5 |
| T33 | Confirmar un deal tras reiniciar y con deal antiguo → se registra la venta; precio 0 rechazado. | F5 | A5 |
| T34 | Cantidad vacía, decimal o texto → error de fila; columna ausente → cantidad intacta. | F10 | A6 |
| T35 | Fórmula numérica ≥ 10 millones y decimal → tratado según la regla definida, nunca "1.2E7". | F10 | A6 |
| T36 | Producto con publicación → la venta genera evento de Outbox por canal con external_id correcto. | F8 | C4 |
| T37 | Exportar → importar → exportar no cambia ningún costo ni PM. | F10 | A7 |
| T38 | Cuerpo chunked mayor al límite → 413 sin cargarlo completo (webhooks y Excel). | F1 | A8 |
| T39 | Servicio externo que no responde → timeout y reintento; el request no queda colgado. | F1 | A9 |
| T40 | Excepciones de red no incluyen la llave de Gemini; la llave viaja en cabecera. | F1 | A9 |
| T41 | Falla el envío a WhatsApp → el mensaje queda en Outbox y se reintenta. | F8 | A10 |
| T42 | Respuesta GraphQL con userErrors o THROTTLED → fallo y reintento; sin SHOPIFY_LOCATION_ID no arranca. | F1, F8 | A11 |
| T43 | La página del tablero no carga ningún script fuera de la CSP; el simulador funciona. | F1 | A12 |
| T44 | Propiedad: contraoferta siempre > PM y ≤ PP, incluido PM = PP. | F1 | A13 |
| T45 | Dos reservar simultáneos sobre stock 1 → una sola; ids sin colisión; liberar_vencidas no toca conversaciones ajenas. | F6 | M1 |
| T46 | Esquema desactualizado → el arranque falla con mensaje claro. | F2 | M2 |
| T47 | Producto en estado Comprado/Vendido/Otro → no se negocia ni aparece en la vitrina. | F4 | M3 |
| T48 | Cancelación repetida o sin venta previa → no descuenta ventas de otras órdenes. | F5 | M4 |
| T49 | Nombre de cliente con comilla → el tablero no rompe el JS. | F1 | M5 |
| T50 | Con proxy, intentos fallidos de un atacante no bloquean al administrador legítimo. | F1 | M6 |
| T51 | Key con comillas o descripción con HTML → la consulta no cambia y el HTML se escapa. | F8 | M7 |
| T52 | Más reservas por cliente que el límite → rechazadas. | F6 | M8 |
| T53 | Mensaje con cierre de etiqueta e instrucciones → no cambia la intención crítica. | F1 | M9 |
| T54 | Importar texto que empieza con "-" o "=" → se guarda igual; la exportación lo sanitiza. | F10 | M10 |
| T55 | Eventos antiguos purgados; URL sin sslmode rechazada. | F2 | M11 |
| T56 | Adaptador sin implementar devuelve NO_IMPLEMENTADO; la saga no lo cuenta como éxito. | F8 | M12 |

# 19. Riesgos principales

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Migración de cantidades (D1) mal calculada | Stock distinto del real. | Ensayo en staging y reporte de diferencias por SKU. |
| Cambio de modelo de negocio sin aprobar (D3) | Pérdida de estado, reparaciones o socios. | Confirmar D3 en F0. |
| Refactor de Application.kt (F3) | Regresiones en rutas y workers. | Sin cambios funcionales y pruebas existentes en verde. |
| ACK después de persistir (F7) | Más latencia en el webhook; BD caída devuelve 5xx. | INSERT mínimo; el origen reintenta; alertas por cola. |
| Límites de API de Shopify/Meta | Outbox acumulado. | Backoff, límite de tasa por canal y alerta de cola. |
| Plantilla y parser desalineados | Importaciones rechazadas. | Verificar contra el archivo real; versión de plantilla. |
| Cambios de CSP/SRI | Tablero sin estilos o scripts. | Prueba T43 en navegador real antes de producción. |

# 20. Criterio de salida

- Arranque sin negocio.xls, sin ningún Excel y con esquema verificado.

- Catálogo, cantidades, reservas y publicaciones cargados desde Supabase; sin fallbacks silenciosos.

- Stock 1..N con restricciones de BD; productos vendidos no reaparecen tras reiniciar.

- Vender N descuenta N de forma atómica e idempotente, también desde Shopify.

- Reservas persistentes, cuantificadas, con estados y límites.

- Webhooks guardados antes de responder, con reproceso y sin eventos bloqueados.

- Todos los canales convergen al mismo stock (Outbox versionado y reconciliador).

- Importaciones auditables que no borran datos y no dejan la caché distinta de la BD.

- Ningún hallazgo C, A o M de la auditoría abierto; las 56 pruebas en verde en staging.

Resumen: Supabase = fuente de verdad · AppStore = caché que se escribe tras el commit · Excel = entrada manual desde Dashboard · Webhooks = guardados antes de responder · Outbox = propagación durable y versionada · Canales = réplicas del stock central · Venta = transacción atómica e idempotente de N unidades.